UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

zawarta dnia …………pomiędzy:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu, ul. Brzozowa 19B, 22-400 Zamość, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie pod nr 0000172155, NIP: 9220006096, REGON: 001215062

W imieniu i na rzecz której działa :

Marek Grzelaczyk – Prezes Zarządu

Zbigniew Pankiewicz – Członek Zarządu,

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

[………………..] (adres: [………………..]), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy [………………..], [………………..] Wydział Gospodarczy KRS, za numerem: [………………..], REGON: [………………..], NIP: [………………..],

reprezentowaną przez [………………..],

dalej zwaną „Inżynierem Kontraktu”

Niniejsza umowa o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dalej zwana będzie „Umową”

§ 1.

Przedmiot Umowy

1.	Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w trakcie realizacji inwestycji polegającej na „Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przyłączami przy ul. Sikorskiego w Zamościu”.

dalej zwana „Inwestycją”.

2.	Zakres rzeczowy prac objętych projektem, nad którego realizacją ma czuwać Inżynier Kontraktu obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego w zakresie sporządzenia jej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133, ze zm.),

- uczestniczenie w pracach komisji przetargowej na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych.

- kierowanie i koordynację realizacji kontraktu w przedmiocie wykonania robót budowlanych i branżowych. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w tym zakresie w szczególności prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Inwestycji, aprobowanie płatności, aprobowanie dodatkowych żądań Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym,

- zapewnienie nadzoru, w tym inwestorskiego nad realizacją Inwestycji, a w szczególności wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, zagwarantowanie stałego nadzoru inspektorów nadzoru. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić własnymi siłami i środkami obecność inspektorów nadzoru w odpowiednim dla prawidłowej realizacji robót budowlanych czasie. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub Umową nadzoru.

- rozwiązywanie wszelkich problemów i sporów  związanych z realizacją robót, w szczególności w zakresie akceptacji zamiennych rozwiązań i materiałów, wad dokumentacji Inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, sporządzaniem dokumentacji powykonawczej,

- opiniowanie poleceń płatności z uwzględnieniem ewentualnych podwykonawców robót budowlanych,

  - analiza propozycji i dokumentów przedstawionych przez wykonawcę  robót w zakresie  ewentualnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót oraz przedstawienia stosownych wniosków  i opinii Zamawiającemu,

- informowanie na piśmie odpowiedzialnych za realizację robót budowlanych (Inwestycji) przedstawicieli Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji Inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego,

- udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy oraz umowy o roboty budowlane,

- sporządzanie okresowych sprawozdań z przebiegu realizacji Inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń w terminowości realizacji Inwestycji oraz wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa, wytycznymi, zasadami sztuki budowlanej i przedstawianie ich Zamawiającemu, w terminach wzajemnie uzgodnionych i umożliwiających podejmowanie stosownych działań zaradczych,

- sporządzanie raportów z przebiegu realizacji Inwestycji dla Zamawiającego w terminach zgodnych z zawartą Umową,

- obsługa okresu gwarancji i rękojmi; Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający zakłada, że w okresie gwarancyjnym przynajmniej raz na poł roku dokonywane będą przeglądy stanu technicznego wybudowanych i przebudowanych obiektów i instalacji; w przypadku stwierdzenia usterek/wad objętych gwarancją lub rękojmią Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do wyegzekwowania ich napraw przez wykonawcę robót w ramach prowadzenia przeglądów gwarancyjnych. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do opracowania harmonogramu przeglądów, organizowanie przeglądów raz na pół roku. Przygotowanie dokumentacji po przeglądzie, kierowanie pism do wykonawcy o usunięcie usterek i (jeśli będzie taka potrzeba) - obsługa poodbiorowa - do terminów wygaśnięcia gwarancji i odbiorów pogwarancyjnych,

- sporządzanie uzgodnionych z Zamawiającym dowodów odbioru technicznego (OT) i przekazywanie tych dokumentów do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniem o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu protokołu odbioru końcowego,

- sporządzanie i przedkładanie dokumentacji z powtórnego użycia, recyklingu przetwarzania lub składowania w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego zbędnych lub pozostałych materiałów z prac budowlanych,

§ 2.

Prawa i obowiązki Stron

1.	Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonywania Umowy z należytą starannością dbając wyłącznie o ochronę interesu Zamawiającego, przestrzegając powszechnie obowiązujących przepisów, Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, stosując się do wytycznych Zamawiającego.

2.	Inżynier Kontraktu zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu na bieżąco informacji w zakresie realizacji Inwestycji, oceniać poprawność i terminowość realizacji robót przez wykonawcę, utrwalać stan oraz jakość robót, jeżeli dostrzeże ich niezgodność z umową o roboty budowlane, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej.

3.	Na zlecenie Zamawiającego Inżynier Kontraktu dokona dodatkowych sprawdzeń określonych elementów robót lub oceni zgodność w zakresie jakości lub ilości użytych materiałów przez wykonawcę, podwykonawcę lub inną osobę biorącą udział w realizacji Inwestycji oraz - jeżeli dostrzeże okoliczności, które mogą świadczyć o nienależytym wykonywaniu umowy o roboty budowlane lub innej umowy - niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

4.	Zamawiający zobowiązuje się do stałej współpracy z Inżynierem Kontraktu, w tym do udzielania mu niezbędnych informacji oraz upoważnień.

§ 3.

Wynagrodzenie

1.	Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inżynierowi Kontraktu za należyte wykonanie Umowy wynagrodzenie w kwocie w wysokości [………………..] ([………………..] złotych) netto („Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności w zakresie Inwestycji.

2.	Wynagrodzenie płatne jest na podstawie wystawianych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

3.  Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie określona wskaźnikiem procentowym (w %) od wysokości kwoty netto faktury Wykonawcy robót przedłożonej Zamawiającemu za dany okres rozliczeniowy i zaakceptowanej przez zamawiającego.

4.    Wskaźnik procentowy (%) zostanie określony w następujący sposób:

Kwota netto wynagrodzenia Inżyniera wskazana w § 3 ust. 1

W(%)=     --------------------------------------------------------------------------------- x 100

Kwota netto wynagrodzenia wykonawcy robót wskazana w zawartej umowie (bez uwzględnienia późniejszych ewentualnych aneksów)

5. Łączne wynagrodzenie Inżyniera nie może przekroczyć zaakceptowanej kwoty określonej w ofercie.

§ 4.

Termin realizacji Umowy

1.	Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Inwestycji. Strony postanawiają, że przez realizację Inwestycji rozumieją okres od dnia zawarcia Umowy do dnia oddania do użytkowania ostatniego budynku, realizowanego w ramach Inwestycji, na podstawie ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej. Zdanie poprzednie nie dotyczy praw i obowiązków stron w zakresie udziału Inżyniera Kontraktu w przeglądach okresowych, gwarancyjnych, zgłaszania wad lub usterek oraz innych świadczeń wskazanych w Umowie wymagalnych po oddaniu do użytkowania ostatniego budynku w ramach Inwestycji.

2.	Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia wykonywania Umowy na okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy. Zamawiający zobowiązany będzie poinformować o tym Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej, jednocześnie wskazując przez jaki okres Umowa będzie zawieszona.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 2 (dwu) miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla wywołania skutku prawnego wymaga formy pisemnej.

4.	Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla wywołania skutku prawnego wymaga formy pisemnej.

5.	Strony zgodnie postanawiają, że w zakres części Wynagrodzenia wchodzi również wynagrodzenie za udział Inżyniera Kontraktu w postępowaniu przetargowym, którego celem jest wyłonienie generalnego wykonawcy. W przypadku, gdy generalny wykonawca zostanie zmieniony przez Zamawiającego, strony postanawiają, że Inżynierowi Kontraktu nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za udział w przetargu w celu wyłonienia nowego generalnego wykonawcy i wynagrodzenie z tego tytułu będzie zawierać się w części Wynagrodzenia odpowiadającego kwocie należnej Inżynierowi Kontraktu za pełnienie swojej funkcji.

6.	W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron Inżynierowi Kontraktu przysługiwać będzie część Wynagrodzenia odpowiadająca faktycznie wykonanym przez niego czynnościom do dnia wygaśnięcia Umowy.

§ 5.

Podział prac

1.	Inżynier Kontraktu wyznacza Kierownika Zespołu inspektorów nadzoru w osobie [……….] który będzie odpowiedzialny za realizację prac.

2.	Branżowymi inspektorami są:

  - inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych w osobie [……..].

  - inspektor nadzoru robót sanitarnych w osobie [……..].

  - inspektor nadzoru robót elektrycznych w osobie [……..].

  - inspektor nadzoru robót teletechnicznych w osobie [……..].

  - inspektor nadzoru robót drogowych w osobie [……..].

§ 6.

Sprawozdawczość

Rozliczenia i sprawozdawczość z przebiegu prac zarówno w odniesieniu do całego projektu jak i poszczególnych zadań będą realizowane stosownie do postanowień Umowy oraz zgodnie z przepisami i zasadami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi.

§ 7.

Kary umowne

1.	Strony postanawiają, że każda z nich może dochodzić naprawienia szkody w zakresie przekraczającym zastrzeżone w niniejszym paragrafie kary umowne.

2.	Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie Umowy z przyczyn obciążających Inżyniera Kontraktu w kwocie w wysokości 20% Wynagrodzenia.

3.	Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy dzień naruszania Umowy, po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu do zaprzestania naruszania Umowy lub rozpoczęcia jej wykonywania i wyznaczeniu w tym celu terminu nie krótszego niż 7 (siedem) dni. Kara umowna wskazana w niniejszym ustępie należna jest za naruszenie Umowy w postaci:

a)	naruszenie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji Inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego,

b)	niedochowanie obowiązku zapewnienia stałego nadzoru,

c)	niedochowanie obowiązku w zakresie terminowego składania raportów i sprawozdań,

d)	nieudostępnienie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 (dziesięć) dni,

e)	nie sporządzenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dowodów odbioru technicznego (OT) jak również nieterminowe przekazanie tych dokumentów do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniem o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze,

f)	nie przedłożenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniem § 10 Umowy lub nie odnowienie tego zabezpieczenia jeżeli wygasło,

g)	nie dokonanie przeglądów gwarancyjnych oraz nie stawienie się w celu sprawdzenia wystąpienia wad lub usterek w ramach wykonanych robót po odebraniu robót od generalnego wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

§ 8

Zmiana Umowy

Strony oświadczają, że wykonywanie niniejszej Umowy jest ściśle uzależnione od postanowień umowy lub umów o roboty budowlane, jakie Zamawiający zamierza zawrzeć z generalnym wykonawcą robót. W konsekwencji strony zobowiązują się w razie zaistnienia takiej potrzeby podjąć negocjacje w celu zmiany Umowy poprzez dopasowanie jej terminu lub zakresu do prowadzonego postępowania inwestycyjnego.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1.	W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

2.	Sądem właściwym dla wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

3. 	Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

a)	Zamawiający:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu, ul. Brzozowa 19 B, 22-400 Zamość.

b)	Inżynier Kontraktu:

[……]

5.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

| Zamawiający: ____________________________ | Wykonawca: ________________________________ |
| --- | --- |
| ____________________________ | ________________________________ |

Załącznikami do Umowy są:

a)	Informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS Zamawiającego,

b)	Informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS Inżyniera Kontraktu

c)	Umowa Wykonawcy wraz z Załącznikami