Załącznik Nr 6

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

zawarta dnia ……………….. pomiędzy:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu, ul. Brzozowa 19B, 22-400 Zamość, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie pod nr 0000172155, NIP: 9220006096, REGON: 001215062

W imieniu i na rzecz której działa :

- ………………………..

- ………………………

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

[………………..] (adres: [………………..]), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy [………………..], [………………..] Wydział Gospodarczy KRS, za numerem: [………………..], REGON: [………………..], NIP: [………………..],

reprezentowaną przez [………………..],

………………………………………….

dalej zwaną „Inżynierem Kontraktu”

Niniejsza umowa o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dalej zwana będzie „Umową”

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim w ramach realizacji zadania pn.: „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z LOKALAMI USŁUGOWYMI W PARTERACH, GARAŻAMI PODZIEMNYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY  UL. KRESOWEJ W ZAMOŚCIU”.

dalej zwana „Inwestycją”.

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta wraz z załącznikami złożona przez Wykonawcę w postępowaniu,

- Instrukcja Przetargowa ,

- Dokumentacja Techniczna.

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi określonej w ust. 1 Umowy zgodnie                                z powszechnie obowiązującymi przepisami z zachowaniem należytej staranności, zasadami sztuki budowlanej oraz Polskimi Normami.

- Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy.

- Inżynier potwierdza otrzymanie kompletu dokumentacji opisanej w ust. 2 powyżej.

- Zakres rzeczowy usługi objętych zamierzeniem inwestycyjnym, nad którego realizacją ma czuwać Inżynier Kontraktu obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie;

- sprawdzanie zgodności uprawnień budowlanych kierowników budowy/kierowników robót z zakresem powierzonych im obowiązków;

- kierowanie i koordynację realizacji kontraktu w przedmiocie wykonania robót budowlanych i branżowych. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w tym zakresie w szczególności prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Inwestycji, aprobowanie płatności, aprobowanie dodatkowych żądań Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym,

- zapewnienie nadzoru, w tym inwestorskiego nad realizacją Inwestycji,                                     a w szczególności wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, zagwarantowanie stałego nadzoru inspektorów nadzoru. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić własnymi siłami i środkami obecność inspektorów nadzoru w odpowiednim dla prawidłowej realizacji robót budowlanych czasie. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność                  za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady do których przyczynił się                           w szczególności poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub Umową nadzoru.

- nadzór nad zorganizowaniem przez Wykonawcę robót, elementów budowy w tym:

- ogrodzenia terenu budowy;

- zaplecza budowy z częścią sanitarną,

- oznakowania terenu budowy;

- nadzór nad realizacją przez Wykonawcę obowiązków w zakresie BHP na budowie;

- rozwiązywanie wszelkich problemów i sporów  związanych z realizacją robót,                          w szczególności w zakresie akceptacji zamiennych rozwiązań i materiałów, wad dokumentacji Inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, sporządzaniem dokumentacji powykonawczej,

- nadzór nad zachowaniem terminów realizacji robót budowlanych wynikających                      z harmonogramu;

- bieżące informowanie Zamawiającego o trudnościach w realizacji robót i zagrożeniach w ich terminowej realizacji;

- opiniowanie poleceń płatności z uwzględnieniem ewentualnych podwykonawców robót budowlanych,

  - analiza propozycji i dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę  robót w zakresie  ewentualnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót oraz przedstawienia stosownych wniosków  i opinii Zamawiającemu,

- informowanie na piśmie odpowiedzialnych za realizację robót budowlanych (Inwestycji) przedstawicieli Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji Inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego,

- udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy oraz umowy o roboty budowlane,

- niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych/ robót zamiennych, nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nadzór nie jest uprawniony do wydawania poleceń wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych;

- żądanie od kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, w tym także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, a także wstrzymania dalszych robót, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarzać będzie zagrożenie wadliwej realizacji robót, a także zagrażałaby życiu i zdrowiu, bądź powodowała niezgodność z dokumentacją projektową;

- informowanie Zamawiającego o wadach robót budowlanych nie nadających się do usunięcia wraz z podaniem uzasadnienia oraz wnioskowania o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z tego tytułu;

- dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie po dniu zgłoszenia gotowości ich odbioru, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia tego faktu przez wykonawcę robót budowlanych;

- sprawdzanie na bieżąco jakości wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sprawdzanie atestów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności dopuszczających materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania, tj. dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;

- zapobieganie stosowaniu materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;

- weryfikacja jakości zastosowanych materiałów przez wykonawcę robót budowlanych poprzez sprawdzenie i akceptację karty materiałowej przekazanej przez wykonawcę robót budowlanych;

- sporządzanie okresowych sprawozdań z przebiegu realizacji Inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń w terminowości realizacji Inwestycji oraz wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa, wytycznymi, zasadami sztuki budowlanej i przedstawianie ich Zamawiającemu, w terminach wzajemnie uzgodnionych i umożliwiających podejmowanie stosownych działań zaradczych,

- kontrola prawidłowości zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę robót budowlanych, w tym szczegółowa kontrola kompletności złożonych dokumentów odbiorowych;

- sporządzanie raportów z przebiegu realizacji Inwestycji dla Zamawiającego w terminach zgodnych z zawartą Umową,

- obsługa okresu gwarancji i rękojmi; Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego przeglądów gwarancyjnych.

- sporządzanie uzgodnionych z Zamawiającym dowodów odbioru technicznego (OT) i przekazywanie tych dokumentów do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniem o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu protokołu odbioru końcowego,

- sporządzanie i przedkładanie dokumentacji z powtórnego użycia, recyklingu przetwarzania lub składowania w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego zbędnych lub pozostałych materiałów z prac budowlanych.

- sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych

§ 2

Oświadczenia i zapewnienia Stron

- Każda ze Stron oświadcza, że:

- wykonanie przez Stronę jej obowiązków wynikających z Umowy jest i będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

- zawarcie Umowy zostaje dokonane przez osoby upoważnione do reprezentacji każdej ze Stron oraz zostały uzyskane zgody odpowiednich organów każdej ze Stron.

- Inżynier Kontraktu oświadcza i zapewnia, że: Usługa Nadzoru realizowana będzie w oparciu o:

- dokumentację techniczną - załącznik nr 3 do umowy;

- umowę z Wykonawcą robót budowlanych;

- harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych ustalony z wykonawcą robót budowlanych;

- W przypadku zmiany w zapisach dokumentów, wskazanych w ust. 2, Zamawiający przekaże Inżynierowi zaktualizowane wersje tych dokumentów.

- Inżynier oświadcza że:

- jest w posiadaniu Dokumentacji, którą otrzymał od Zamawiającego w związku z realizacją Inwestycji;

- posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie i kwalifikacje umożliwiające wykonywanie obowiązków w zakresie zastępstwa inwestycyjnego określonych w Umowie i będzie świadczył swoje usługi z należytą starannością, a także w zakresie swojej działalności zawodowo zajmuje się świadczeniem usług będących przedmiotem niniejszej Umowy;

- dołoży należytej staranności w doborze podmiotów, którymi będzie posługiwał się przy realizacji Inwestycji, za których działania i/lub zaniechania odpowiada jak za własne;

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot Umowy, na kwotę ________________ PLN (słownie: ________________ złotych), co potwierdza kopia polisy ubezpieczeniowej stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy; Inżynier zapewnia, że będzie ją utrzymywał przez cały okres obowiązywania Umowy (z tym, że wartość polisy po upływie okresu obecnie obowiązującej będzie nie mniejsza niż ……………).

§ 3

Termin wykonania prac

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Terminem zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 jest dzień podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Powyższe wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia wykonywania Umowy na okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy. Zamawiający zobowiązany będzie poinformować o tym Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej, jednocześnie wskazując przez jaki okres Umowa będzie zawieszona.

§ 4

Prawa i obowiązki Stron

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonywania Umowy z należytą starannością dbając wyłącznie o ochronę interesu Zamawiającego, przestrzegając powszechnie obowiązujących przepisów, Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, stosując się do wytycznych Zamawiającego.

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu na bieżąco informacji w zakresie realizacji Inwestycji, oceniać poprawność i terminowość realizacji robót przez wykonawcę, utrwalać stan oraz jakość robót, jeżeli dostrzeże ich niezgodność z umową o roboty budowlane, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej.

- Na zlecenie Zamawiającego Inżynier Kontraktu dokona dodatkowych sprawdzeń określonych elementów robót lub oceni zgodność w zakresie jakości lub ilości użytych materiałów przez wykonawcę, podwykonawcę lub inną osobę biorącą udział w realizacji Inwestycji oraz - jeżeli dostrzeże okoliczności, które mogą świadczyć o nienależytym wykonywaniu umowy o roboty budowlane lub innej umowy - niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do stałej współpracy z Inżynierem Kontraktu, w tym do udzielania mu niezbędnych informacji oraz upoważnień.

- Zamawiający uprawniony jest do bieżącej kontroli realizacji obowiązków zespołu Inżyniera Kontraktu, wynikających z umowy. Zamawiający może zażądać od Inżyniera pisemnego raportu z realizacji umowy, w tym również raportu z ilości wizyt na placu budowy, który Inżynier winien przekazać w terminie 5 dni od wezwania.

- Zamawiający wezwie Inżyniera do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jeśli uzna, iż nadzór inwestorski sprawowany jest w sposób nienależyty - czyli niezgodnie z postanowieniami umowy.

- Zamawiający ma prawo do żądania zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w § 6 ust. 1 w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego pełnienia przez niego powierzonej funkcji.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Inżynierowi dokumentacji technicznej – w dniu zawarcia umowy, na podstawie której wykonywane będą roboty budowlane. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

- przekazania kopii umowy dotyczącej realizacji inwestycji, określonej w § 1 ust. 1 oraz kopii harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą.

- współpracy z nadzorem autorskim oraz zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do dokumentacji i egzekwowanie stosownych poprawek;

- terminowej zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 5 umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

  - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inżynierowi Kontraktu za należyte wykonanie Umowy wynagrodzenie w kwocie w wysokości: …………………….. netto (słownie: ………………………………………. złotych netto), plus podatek VAT …………………….. co daje łącznie kwotę …………………………brutto („Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności w zakresie Inwestycji.

  - Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie określona wskaźnikiem  procentowym    (w %) od wysokości kwoty netto faktury Wykonawcy robót przedłożonej Zamawiającemu za dany okres rozliczeniowy i zaakceptowanej przez zamawiającego.

  - Wskaźnik procentowy (%) zostanie określony w następujący sposób:

Kwota netto wynagrodzenia Inżyniera wskazana w § 5 ust. 1

W(%)=     --------------------------------------------------------------------------------- x 100

Kwota netto wynagrodzenia wykonawcy robót wskazana w zawartej umowie                                             (bez uwzględnienia późniejszych ewentualnych aneksów)

    - Łączne wynagrodzenie Inżyniera nie może przekroczyć zaakceptowanej kwoty określonej w ofercie.

    - Wynagrodzenie na podstawie faktur zostanie wypłacone odpowiednio w terminie 30 dni od otrzymania przez  Zamawiającego  prawidłowo  sporządzonej  przez  Wykonawcę  faktury VAT  na  konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. Za dzień płatności będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego Wynagrodzenia Inżyniera kontraktu na co Inżynier kontraktu wyraża zgodę.

    - Zamawiający  oświadcza,  że  jest  czynnym  podatnikiem  podatku  VAT posiadającym

NIP : ……………………………….

    - Inżynier kontraktu  oświadcza,  że  jest  czynnym  podatnikiem  podatku  VAT posiadającym  
NIP: ……

§ 6

Osoby realizujące umowę:

1.	W skład zespołu Inżyniera Kontraktu wchodzą:

  - Inżynier Kontraktu - …………………………………………….

  - inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych  w osobie [].

  - inspektor nadzoru robót sanitarnych w osobie [].

  - inspektor nadzoru robót elektrycznych w osobie [].

  - inspektor nadzoru robót teletechnicznych w osobie [].

  - inspektor nadzoru robót drogowych w osobie [].

  - Specjalista ds. rozliczeń – w osobie []

- Na etapie realizacji zamówienia Inżynier może wnioskować do Zamawiającego o zmianę osób skierowanych do realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że osoby których wniosek o zmianę dotyczy muszą posiadać odpowiednio: uprawnienia i doświadczenie nie gorsze niż wskazane w ofercie.

- O zamiarze zmiany osób wskazanych w ust. 1, Inżynier zawiadamia Zamawiającego pisemnie - przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków przez następcę. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu przez te osoby pełnienia obowiązków.

- Inżynier odpowiada za działania i zaniechania inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 1, oraz pracowników lub innych osób, którymi posłużył się przy realizacji umowy - jak za działania i zaniechania własne.

§ 7.

Kary umowne

1.	Strony postanawiają, że każda z nich może dochodzić naprawienia szkody w zakresie przekraczającym zastrzeżone w niniejszym paragrafie kary umowne.

2.	Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie Umowy z przyczyn obciążających Inżyniera Kontraktu w kwocie w wysokości 20% Wynagrodzenia.

3.	Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy dzień naruszania Umowy, po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu do zaprzestania naruszania Umowy lub rozpoczęcia jej wykonywania i wyznaczeniu w tym celu terminu nie krótszego niż 7 (siedem) dni. Kara umowna wskazana w niniejszym ustępie należna jest za naruszenie Umowy w postaci:

a)	naruszenie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji Inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez Zamawiającego,

b)	niedochowanie obowiązku zapewnienia stałego nadzoru,

c)	niedochowanie obowiązku w zakresie terminowego składania raportów i sprawozdań,

d)	nieudostępnienie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 (dziesięć) dni,

e)	nie sporządzenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dowodów odbioru technicznego (OT) jak również nieterminowe przekazanie tych dokumentów do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniem o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze,

f)	nie dokonanie przeglądów gwarancyjnych oraz nie stawienie się w celu sprawdzenia wystąpienia wad lub usterek w ramach wykonanych robót po odebraniu robót od generalnego wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

§ 8.

Odstąpienie od umowy

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie może zostać zrealizowane, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Inżynier może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Niezależnie od sytuacji unormowanej w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:

    - gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru lub jego części uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy;

    - powzięcia informacji o otwarciu postępowania likwidacyjnego Inżyniera; Inżynier ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie 24 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu powyższego zdarzenia.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach określonych w ust. 2, Zamawiający składa w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam określonej.

  - Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Zmiana Umowy

Strony oświadczają, że wykonywanie niniejszej Umowy jest ściśle uzależnione od postanowień umowy lub umów o roboty budowlane, jakie Zamawiający zamierza zawrzeć z generalnym wykonawcą robót. W konsekwencji strony zobowiązują się w razie zaistnienia takiej potrzeby podjąć negocjacje w celu zmiany Umowy poprzez dopasowanie jej terminu lub zakresu do prowadzonego postępowania inwestycyjnego.

§ 10

Tajemnica

- Inżynier zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym treści powierzonych dokumentów oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie prac a dotyczących Zamawiającego.

- W zakresie, o którym mowa w ust. 1 Inżynier ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoich pracowników, podmiotów współpracujących z Wykonawcą, niezależnie od sposobu i formy współpracy, jak za swoje działania lub zaniechania.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji, które są powszechnie znane, zostały Inżynierowi przekazane z wyłączeniem obowiązku zachowania poufności, zostały ujawnione zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub na żądanie uprawnionych organów.

§ 11

Ubezpieczenie

- Inżynier zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej  Umowy, na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł

- Inżynier zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 powyżej.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Inżynier zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.

- Inżynier najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

§ 12

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Spółdzielnia mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia, adres e-mail: msmpsz@poczta.onet.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Inżynier Kontraktu wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim w ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Budynek B1) z lokalami usługowymi  w parterach, garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną, przy ul. Kresowej w Zamościu”.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8  oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz osoby lub podmioty, posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru działalności spółdzielczej, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.	W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

2.	Sądem właściwym dla wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

3. 	Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

a)	Zamawiający:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu, ul. Brzozowa 19 B, 22-400 Zamość.

b)	Inżynier Kontraktu:………………………………………………………..

5.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

| Zamawiający: ____________________________ | Wykonawca: ________________________________ |
| --- | --- |

Załączniki:

      - Oferta Wykonawcy;

      - Instrukcja przetargowa;

      - Dokumentacja techniczna;

      - Polisa OC Wykonawcy